|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No he podido cumplir rigurosamente con todas las actividades en los tiempos definidos originalmente en la Carta Gantt, presentando un retraso en la etapa de programación del Backend y Frontend. • Factores Facilitadores: El amplio dominio previo sobre las tecnologías seleccionadas (Django, Python, PostgreSQL, Bootstrap) adquirido a lo largo de mi formación en Duoc UC. Asimismo, contar con un levantamiento claro de requerimientos basado en el caso real de la Junta de Vecinos Villa San Joaquín y el diseño completo de los mockups en Figma y el modelo relacional de BD. • Factores Dificultadores: Surgieron inconvenientes y temas personales de carácter fortuito, lo que provocó retrasos temporales y redujo el tiempo efectivo de desarrollo de código en las semanas previas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar estas dificultades apliqué tres estrategias de contingencia inmediatas: - Reestructuración de la Carta Gantt y Ajuste de Alcance: Acoté el proyecto a un MVP (Producto Mínimo Viable) centrado en una aplicación web multiservicios totalmente funcional (solicitud de trámites online, asignación automática por domicilio, firma digital del presidente y envío de PDF por correo electrónico), descartando módulos secundarios como reservas complejas de espacios físicos. - Definición de Entorno Local de Desarrollo: Configuré un entorno local para el servidor Django y la base de datos PostgreSQL, evitando sobrecostos de tiempos en despliegue Cloud (AWS) durante esta etapa crítica de programación. - Calendario de Trabajo Individual Coordinado: Establecí bloques fijos de programación para nivelar el código fuente y cumplir con las entregas de la Fase 3.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? • Evaluación General: Evalúo mi desempeño como Logrado Incipiente hacia Logrado con alta capacidad de adaptabilidad. A pesar de los contratiempos temporales, la arquitectura del proyecto, los modelos de datos y el diseño de la interfaz son técnicamente sólidos y responden a una necesidad real. • Aspectos a Destacar: Destaco la capacidad analítica para redefinir a tiempo un MVP realista sin perder la propuesta de valor social (digitalizar trámites para adultos mayores y juntas de vecinos) y la calidad de los entregables de diseño y modelamiento de software. • Aspectos a Mejorar: Mejorar la disciplina de seguimiento semanal de tareas cortas y establecer alertas tempranas ante imprevistos para reorganizar la carga de trabajo sin afectar el desarrollo del backend/frontend.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? No tengo ninguna inquietud o pregunta

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No ya que tenemos todo organizado bien

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Decente, nos entendemos perfectamente pero falta un poco mas de comunicacion